**Sprint 1: 10/3 - 17/3**

- Tìm kiếm thông tin về chó, mèo, sản phẩm, các bài blog: Duyên

* Thiết kế header trang chủ: Ý
* Thiết kế body trang chủ: Duyên

- Liên lạc với hội cứu trợ động vật Đà Nẵng qua mấy các link liên kết đến trang mạng xã hội chính thức của Hội: Hồng

* Thiết kế footer: Hồng

- Đăng ký/Đăng nhập/ Đăng xuất tài khoản: Huyền

* Thiết kế trang đăng ký: Hiền
* Thiết kế trang đăng nhập: Huyền
* Thiết kế trang đăng xuất: My

**Sprint 2: 18/3 - 25/3**

- Xem thông tin chó mèo, quy định nhận nuôi:

+ Thiết kế trang nhận nuôi: Huyền

+ Test thử trang nhận nuôi: Hồng

- Xem các bài viết trên trang blog

+ Thiết kế trang blog: Ý

+ Test thử trang blog: My

- Xem trang sản phẩm

+Thiết kế trang sản phẩm: Duyên

+ Test thử trang sản phẩm: Hiền

**Sprint 3: 26/3 - 2/4**

- Đăng tải thông tin

+ Đăng thông tin quy định nhận nuôi: Huyền

+ Đăng thông tin động vật bị bỏ rơi: Ý

+ Đăng thông tin sản phẩm: Duyên

- Đăng các bài viết trên trang Blog

+ Đăng bài về chủ đề: Hiền

+ Đăng bài về chủ đề: Hồng

+ Đăng bài theo chủ đề: My

**Sprint 4: 3/4 - 10/4**

- Thanh toán:

+ Thiết kế trang thanh toán

+ Test trang thanh toán

- Tạo chatbox

+ Thiết kế chatbox

+ Test chatbox

- Giỏ hàng:

+ Thiết kế trang giỏ hàng

+ Test thử trang giỏ hàng

- Quản lý đơn hàng:

* Xác nhận đơn hàng
* Xem báo cáo về tình trạng đơn hàng
* Báo cáo về tình trạng tồn kho